Table of Contents

# GESTIÓN EJECUTIVA: CRONOGRAMA Y RECURSOS

## Documento Ejecutivo de Gestión de Proyecto

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Qué es este documento y por qué importa

Este documento define el “cronograma y recursos” del proyecto APP La Dorada-Chiriguaná, estableciendo claramente cuándo se van a hacer las actividades, qué recursos se necesitan y cómo se van a gestionar. Es como el “plan de trabajo” del proyecto que todos deben seguir para cumplir los objetivos.

### Alcance en números - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Duración total: 36 meses (3 anos)

- Presupuesto total: $450,000 millones COP

- Recursos humanos: 1,200 personas

- Equipos: 150 unidades especializadas

- Materiales: 85,000 toneladas

- Subcontratos: 45 empresas especializadas

- Disponibilidad recursos: 95%

### Hitos críticos

| Fase | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseno Conceptual | 2 meses | Ene 2025 | Feb 2025 | ✅ Completado |
| Ingeniería Básica | 3 meses | Feb 2025 | Abr 2025 | ⏳ En progreso |
| Ingeniería de Detalle | 4 meses | Abr 2025 | Jul 2025 | ❌ Pendiente |
| Construcción | 24 meses | Jul 2025 | Jun 2027 | ❌ Pendiente |
| Comisionamiento | 3 meses | Jun 2027 | Ago 2027 | ❌ Pendiente |

## 🔍 CRITERIOS DE DISENO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

### ¿Por qué 36 meses de duración total?

Justificación de Cronograma: | Fase | Duración | Justificación | |:—–|:———|:————–| | Diseno Conceptual | 2 meses | Definición de sistemas y arquitectura | | Ingeniería Básica | 3 meses | Especificaciones técnicas detalladas | | Ingeniería de Detalle | 4 meses | Planos y especificaciones de construcción | | Construcción | 24 meses | Obras civiles, instalaciones y sistemas | | Comisionamiento | 3 meses | Pruebas, ajustes y puesta en marcha | | TOTAL | 36 meses | Cronograma optimizado para proyecto |

### ¿Por qué $450,000 millones de presupuesto?

Justificación de Costos: | Componente | Costo (millones COP) | % del Total | Justificación | |:———–|:——————–|:————|:————–| | Infraestructura Civil | 180,000 | 40% | 526 km de corredor ferroviario | | Sistemas Técnicos | 135,000 | 30% | Control, telecomunicaciones, ITS | | Material Rodante | 95,000 | 21% | 15 locomotoras y 51 vagones | | Gestión de Proyecto | 25,000 | 6% | Personal, equipos, gestión | | Contingencias | 15,000 | 3% | Reserva para imprevistos | | TOTAL | 450,000 | 100% | Presupuesto integral del proyecto |

### ¿Por qué 1,200 personas de recursos humanos?

Justificación de Personal: | Categoría | Cantidad | % del Total | Justificación | |:———-|:———|:————|:————–| | Ingenieros | 180 | 15% | Diseno y supervisión técnica | | Técnicos | 360 | 30% | Supervisión de obra y sistemas | | Operarios | 540 | 45% | Construcción e instalación | | Personal administrativo | 120 | 10% | Gestión y administración | | TOTAL | 1,200 | 100% | Personal necesario para proyecto |

### ¿Por qué 150 equipos especializados?

Justificación de Equipos: | Tipo | Cantidad | Justificación | |:—–|:———|:————–| | Equipos de construcción | 75 unidades | Movimiento de tierras y obras civiles | | Equipos de instalación | 45 unidades | Instalación de sistemas técnicos | | Equipos de transporte | 20 unidades | Transporte de materiales y equipos | | Equipos de apoyo | 10 unidades | Servicios y apoyo logístico | | TOTAL | 150 | Equipos necesarios para proyecto |

### ¿Por qué 85,000 toneladas de materiales?

Justificación de Materiales: | Material | Cantidad (ton) | Justificación | |:———|:—————|:————–| | Concreto | 45,000 | Estructuras y edificaciones | | Acero | 25,000 | Estructuras metálicas y vías | | Agregados | 10,000 | Movimiento de tierras y rellenos | | Otros materiales | 5,000 | Sistemas técnicos y acabados | | TOTAL | 85,000 | Materiales necesarios para proyecto |

## 🎯 FUNCIÓN Y PROPÓSITO DE LA GESTIÓN

### ¿Qué hace esta gestión?

La gestión de cronograma y recursos proporciona coordinación y control del proyecto: - Planificación: Cronograma detallado de actividades - Recursos: Gestión de personal, equipos y materiales - Control: Seguimiento y control de avance - Optimización: Mejora continua de procesos - Comunicación: Coordinación entre equipos

### ¿Por qué la necesitamos?

- Eficiencia: Optimización del uso de recursos

- Control: Seguimiento del avance del proyecto

- Calidad: Cumplimiento de estándares y especificaciones

- Costo: Control de costos y presupuesto

- Tiempo: Cumplimiento de cronograma

### ¿Cómo se integra con otros aspectos?

[Cronograma y Recursos] ←→ [Alcance y Objetivos]
         ↓
[Control y Seguimiento] ←→ [Calidad y Cumplimiento]
         ↓
[Optimización] ←→ [Mejora Continua]

## 🏗️ COMPONENTES PRINCIPALES

### 1. Cronograma del Proyecto

Propósito: Planificación temporal de todas las actividades

Especificaciones técnicas: | Parámetro | Valor | Justificación | |:———-|:——|:————–| | Duración total | 36 meses | Cronograma optimizado | | Fases principales | 5 fases | Estructura del proyecto | | Actividades críticas | 25 actividades | Ruta crítica del proyecto | | Hitos principales | 15 hitos | Control de avance |

### 2. Gestión de Recursos

Propósito: Gestión eficiente de todos los recursos

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Función | Estado | |:———–|:———|:——–|:——-| | Personal | 1,200 personas | Recursos humanos | ⏳ En contratación | | Equipos | 150 unidades | Equipos especializados | ⏳ En adquisición | | Materiales | 85,000 ton | Materiales de construcción | ⏳ En suministro | | Subcontratos | 45 empresas | Servicios especializados | ⏳ En contratación |

### 3. Control y Seguimiento

Propósito: Control del avance y cumplimiento

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Función | Estado | |:———–|:———|:——–|:——-| | Sistema de control | 1 unidad | Control de avance | ⏳ En desarrollo | | Reportes | Diarios | Seguimiento de avance | ⏳ En implementación | | Indicadores | 25 KPIs | Medición de desempeno | ⏳ En desarrollo |

## 📐 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

### Tabla consolidada de especificaciones

| Parámetro | Valor | Estándar Aplicable |
| --- | --- | --- |
| Duración total | 36 meses | PMI PMBOK |
| Presupuesto total | $450,000 millones | Especificaciones proyecto |
| Recursos humanos | 1,200 personas | Especificaciones proyecto |
| Equipos | 150 unidades | Especificaciones proyecto |
| Materiales | 85,000 ton | Especificaciones proyecto |

### Criterios de aceptación

- ✅ Cronograma 36 meses cumplido

- ✅ Presupuesto $450,000 millones controlado

- ✅ Recursos humanos 1,200 personas disponibles

- ✅ Equipos 150 unidades operativos

- ✅ Materiales 85,000 ton suministrados

## 📍 UBICACIÓN Y DESPLIEGUE

### Mapa de despliegue

Los recursos se despliegan a lo largo de los 526 km del corredor, con centros de operación en La Dorada y Chiriguaná.

### Tabla de ubicaciones principales

| Ubicación | Componentes | Función | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| La Dorada | Centro de operación principal | Coordinación centralizada | ⏳ En construcción |
| Chiriguaná | Centro de operación secundario | Coordinación regional | ⏳ En construcción |
| Corredor | Recursos distribuidos | Operación distribuida | ⏳ En despliegue |

## ⚙️ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación normal

La gestión de cronograma y recursos opera 24/7 coordinando todas las actividades del proyecto, con control continuo y optimización de procesos.

### Mantenimiento preventivo

- Diario: Verificación de recursos y avance

- Semanal: Análisis de desviaciones y correcciones

- Mensual: Revisión de cronograma y recursos

- Trimestral: Evaluación de desempeno y mejoras

- Anual: Revisión completa y planificación

### Respuesta a desviaciones

- Detección de desviaciones en cronograma o recursos

- Evaluación de impacto y criticidad

- Implementación de medidas correctivas

- Monitoreo de efectividad de medidas

- Documentación de desviaciones y acciones

## 🔗 INTERFACES CON OTROS ASPECTOS

### Diagrama de interfaces

[Cronograma y Recursos] ←→ [Alcance y Objetivos]
         ↓
[Control y Seguimiento] ←→ [Calidad y Cumplimiento]
         ↓
[Optimización] ←→ [Mejora Continua]

### Tabla de interfaces críticas

| Aspecto | Tipo de Interfaz | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance y Objetivos | Definición de actividades | Alta | EPC Proyecto |
| Calidad y Cumplimiento | Estándares y especificaciones | Alta | EPC Proyecto |
| Financiero | Presupuesto y costos | Alta | EPC Proyecto |
| Ambiental | Licencias y permisos | Media | EPC Proyecto |

## 📋 SUPUESTOS TÉCNICOS Y LIMITACIONES

### Supuestos Críticos del Diseno

| Supuesto | Valor Asumido | Impacto si Cambia | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad de recursos | 95% | Retrasos si reduce | Plan de contingencia |
| Condiciones climáticas | Estables | Retrasos si cambian | Programación estacional |
| Suministro de materiales | Continuo | Retrasos si interrumpe | Proveedores alternativos |
| Personal especializado | Disponible | Limitaciones si no disponible | Capacitación continua |

### Limitaciones del Diseno

- Recursos: Limitaciones de personal especializado

- Equipos: Limitaciones de equipos especializados

- Materiales: Limitaciones de suministro

- Clima: Limitaciones por condiciones climáticas

- Financiero: Limitaciones de presupuesto

### Dependencias Críticas

- Personal técnico: Ingenieros y técnicos especializados

- Equipos especializados: Equipos de construcción e instalación

- Materiales: Suministro de materiales de construcción

- Subcontratos: Empresas especializadas

- Licencias: Permisos y autorizaciones

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso en cronograma | Media | Alto | Plan de contingencia | ✅ Mitigado |
| Sobrecosto | Media | Alto | Control de costos | ✅ Mitigado |
| Falta de recursos | Baja | Alto | Plan de respaldo | ✅ Mitigado |
| Condiciones climáticas | Media | Medio | Programación estacional | ✅ Mitigado |
| Cambios de alcance | Baja | Alto | Control de cambios | ✅ Mitigado |

## 📋 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### Obligaciones clave del contrato

- ✅ AT1 - Alcance: Proyecto integral - Cumplida

- ✅ AT2 - Operación: Operación y mantenimiento - Cumplida

- ⏳ AT9 - Cronograma: Plan de implementación por fases - En progreso

- ⏳ Presupuesto: Control de costos y presupuesto - En progreso

- ⏳ Recursos: Gestión de recursos humanos y materiales - En progreso

### Referencias contractuales

- Contrato General: Marco legal del proyecto

- Apéndice Técnico 1: Alcance del proyecto

- Apéndice Técnico 2: Operación y mantenimiento

- Apéndice Técnico 9: Cronograma y fases

## 📚 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

### Documentos técnicos disponibles

| Documento | Fase | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTION_MASTER_Cronograma_y_Recursos_v1.0.md | Consolidado | v1.0 | Carpeta X |
| WBS_Cronograma_Propuesta.html | WBS | v2.0 | Directorio raíz |
| WBS_Presupuestal_v2.0.md | Presupuesto | v2.0 | Directorio raíz |

### Para más información técnica

Los documentos técnicos detallados están disponibles en la Carpeta X del proyecto. Para información específica sobre implementación, contactar al equipo de EPC Proyecto.

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

| Rol | Responsable | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC | Administrador Contractual EPC | [Email/Tel] |
| Gerente de Construcción | [Nombre] | [Email/Tel] |

## 📊 INDICADORES DE DESEMPENO (KPIs)

| Indicador | Meta | Actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento cronograma | 100% | 95% | 🟡 En progreso |
| Cumplimiento presupuesto | 100% | 98% | 🟢 Excelente |
| Disponibilidad recursos | 95% | 97% | 🟢 Excelente |
| Calidad de ejecución | 100% | 96% | 🟢 Excelente |
| Seguridad en obra | 0 accidentes | 0 accidentes | 🟢 Excelente |

## 🔄 CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios Principales | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2025 | Versión inicial ejecutiva | Administrador Contractual EPC |

Documento preparado por: Administrador Contractual EPC
Última actualización: Enero 2025
Próxima revisión: Febrero 2025
Basado en: GESTION_MASTER_Cronograma_y_Recursos_v1.0.md