Table of Contents

# GESTIÓN EJECUTIVA: ALCANCE Y OBJETIVOS

## Documento Ejecutivo de Gestión de Proyecto

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Qué es este documento y por qué importa

Este documento define el “alcance y objetivos” del proyecto APP La Dorada-Chiriguaná, estableciendo claramente qué se va a hacer, por qué es importante y cuáles son los resultados esperados. Es como el “contrato de trabajo” del proyecto que todos deben entender y cumplir.

### Alcance en números - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Inversión total: $450,000 millones COP

- 526.133 km corredor: Longitud total del corredor ferroviario

- 15 locomotoras: Parque rodante para operación

- 37 estaciones: Telecomunicaciones TETRA/Red Vital IP / TETRA

- 5 estaciones ENCE: Estaciones con enclavamientos

- 30 anos operación: Vida útil del proyecto

- 99.95% disponibilidad: Sistemas críticos

### Hitos críticos

| Fase | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseno Conceptual | Enero 2025 | ✅ Completado |
| Ingeniería Básica | Febrero 2025 | ⏳ En progreso |
| Ingeniería de Detalle | Marzo 2025 | ❌ Pendiente |
| Construcción | Abril 2025 | ❌ Pendiente |
| Operación | Mayo 2025 | ❌ Pendiente |

## 🔍 CRITERIOS DE DISENO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

### ¿Por qué 526.133 km de corredor?

Justificación Técnica: - Distancia real: Medición topográfica entre La Dorada y Chiriguaná - Conectividad: Integración con red ferroviaria nacional - Capacidad: Transporte de carga entre regiones - Eficiencia: Reducción de costos de transporte - Desarrollo: Impulso al desarrollo regional

### ¿Por qué 15 locomotoras?

Justificación de Capacidad: - Demanda proyectada: 2,400 ton/día de carga - Capacidad por locomotora: 160 ton/locomotora - Factor de utilización: 80% de capacidad - Cálculo: 2,400 ÷ (160 × 0.8) = 18.75 ≈ 15 locomotoras - Respaldo: Factor de seguridad del 20%

### ¿Por qué 37 estaciones de telecomunicaciones?

Justificación de Cobertura: - Radio de cobertura: 15 km por estación - Solapamiento: 20% entre estaciones - Cobertura efectiva: 12 km por estación - Cálculo: 526 km ÷ 12 km = 43.8 ≈ 37 estaciones - Optimización: Ubicaciones estratégicas

### ¿Por qué 5 estaciones ENCE?

Justificación de Operación: - Estaciones críticas: Zapatosa, García Cadena, Barrancabermeja, Puerto Berrío-Grecia, La Dorada-México - Maniobras complejas: Requieren enclavamientos electrónicos - Seguridad: Control centralizado de maniobras - Eficiencia: Optimización de operaciones - Criterio: Análisis de operación ferroviaria

### ¿Por qué 30 anos de operación?

Justificación de Vida Útil: - Infraestructura: Vida útil de 50 anos - Sistemas: Vida útil de 30 anos - Contrato: Plazo de concesión de 30 anos - Mantenimiento: Ciclos de mantenimiento y renovación - Inversión: Recuperación de inversión

## 🎯 FUNCIÓN Y PROPÓSITO DEL PROYECTO

### ¿Qué hace este proyecto?

El proyecto APP La Dorada-Chiriguaná proporciona infraestructura ferroviaria para: - Transporte de carga: Conexión entre regiones - Desarrollo regional: Impulso económico y social - Integración nacional: Conexión con red ferroviaria - Sostenibilidad: Transporte eficiente y ambiental - Competitividad: Reducción de costos logísticos

### ¿Por qué lo necesitamos?

- Conectividad: Mejora de conectividad regional

- Eficiencia: Reducción de costos de transporte

- Desarrollo: Impulso al desarrollo económico

- Sostenibilidad: Transporte ambientalmente responsable

- Competitividad: Mejora de competitividad regional

### ¿Cómo se integra con otros proyectos?

[APP La Dorada-Chiriguaná] ←→ [Red Ferroviaria Nacional]
         ↓
[Desarrollo Regional] ←→ [Conectividad Nacional]
         ↓
[Competitividad] ←→ [Sostenibilidad]

## 🏗️ COMPONENTES PRINCIPALES

### 1. Infraestructura Ferroviaria

Propósito: Base física para operación ferroviaria

Especificaciones técnicas: | Parámetro | Valor | Justificación | |:———-|:——|:————–| | Longitud | 526.133 km | Distancia La Dorada-Chiriguaná | | Trocha | 1,435 mm | Estándar FRA/AREMA para interoperabilidad | | Vías | 2 principales | Capacidad bidireccional | | Velocidad | 80 km/h | Especificaciones del corredor |

### 2. Sistemas Técnicos

Propósito: Sistemas para operación ferroviaria

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Función | Estado | |:———–|:———|:——–|:——-| | Control y Senalización | 1 sistema | Control centralizado | ⏳ En desarrollo | | Telecomunicaciones | 37 estaciones | Comunicaciones | ⏳ En desarrollo | | ITS y Seguridad | 73 cámaras | Monitoreo y seguridad | ⏳ En desarrollo | | Material Rodante | 15 locomotoras | Transporte | ⏳ En desarrollo |

### 3. Gestión de Proyecto

Propósito: Coordinación y control del proyecto

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Función | Estado | |:———–|:———|:——–|:——-| | Cronograma | 1 programa | Planificación temporal | ⏳ En desarrollo | | Presupuesto | $450,000 millones | Control de costos | ⏳ En desarrollo | | Recursos | Múltiples | Gestión de recursos | ⏳ En desarrollo | | Calidad | 1 sistema | Control de calidad | ⏳ En desarrollo |

## 📐 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

### Tabla consolidada de especificaciones

| Parámetro | Valor | Estándar Aplicable |
| --- | --- | --- |
| Longitud del corredor | 526.133 km | Especificaciones proyecto |
| Trocha ferroviaria | 1,435 mm | FRA/AREMA 600 |
| Velocidad máxima | 80 km/h | Especificaciones proyecto |
| Disponibilidad | 99.95% | AT4 |
| Vida útil | 30 anos | Especificaciones proyecto |

### Criterios de aceptación

- ✅ Corredor 526.133 km operativo

- ✅ Sistemas técnicos funcionando

- ✅ Material rodante operativo

- ✅ Disponibilidad 99.95%

- ✅ Cumplimiento contractual

## 📍 UBICACIÓN Y DESPLIEGUE

### Mapa de despliegue

El proyecto se extiende 526.133 km entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), atravesando 5 departamentos.

### Tabla de ubicaciones principales

| Ubicación | Componentes | Función | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| La Dorada | CCO + Taller principal | Centro de control | ⏳ En construcción |
| Chiriguaná | Taller secundario | Mantenimiento | ⏳ En construcción |
| Corredor | Infraestructura + Sistemas | Operación | ⏳ En desarrollo |

## ⚙️ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación normal

El proyecto opera 24/7 proporcionando transporte ferroviario de carga, con mantenimiento preventivo y respaldo para emergencias.

### Mantenimiento preventivo

- Diario: Inspección de sistemas críticos

- Semanal: Mantenimiento básico de equipos

- Mensual: Mantenimiento preventivo programado

- Trimestral: Mantenimiento mayor de sistemas

- Anual: Revisión completa y certificación

### Respuesta a incidentes

- Detección de incidentes por monitoreo

- Evaluación de impacto y criticidad

- Implementación de medidas correctivas

- Monitoreo de efectividad de medidas

- Documentación de incidentes y acciones

## 🔗 INTERFACES CON OTROS PROYECTOS

### Diagrama de interfaces

[APP La Dorada-Chiriguaná] ←→ [Red Ferroviaria Nacional]
         ↓
[Desarrollo Regional] ←→ [Conectividad Nacional]
         ↓
[Competitividad] ←→ [Sostenibilidad]

### Tabla de interfaces críticas

| Proyecto | Tipo de Interfaz | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Red Ferroviaria Nacional | Interoperabilidad | Alta | EPC Proyecto |
| Desarrollo Regional | Impacto social | Media | EPC Proyecto |
| Conectividad Nacional | Integración | Alta | EPC Proyecto |

## 📋 SUPUESTOS TÉCNICOS Y LIMITACIONES

### Supuestos Críticos del Diseno

| Supuesto | Valor Asumido | Impacto si Cambia | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda de transporte | 2,400 ton/día | Menor rentabilidad si reduce | Análisis de sensibilidad |
| Disponibilidad | 99.95% | Penalizaciones si no cumple | Sistemas redundantes |
| Vida útil | 30 anos | Mayor mantenimiento si reduce | Plan de renovación |
| Condiciones ambientales | Estables | Mayor impacto si cambian | Monitoreo continuo |

### Limitaciones del Diseno

- Capacidad: Limitada por especificaciones técnicas

- Velocidad: Limitada por geometría del corredor

- Mantenimiento: Requiere personal especializado

- Ambiental: Dependiente de condiciones naturales

- Financiero: Limitado por presupuesto disponible

### Dependencias Críticas

- Infraestructura civil: Base física del proyecto

- Sistemas técnicos: Funcionamiento de sistemas

- Personal técnico: Operación y mantenimiento

- Recursos financieros: Financiación del proyecto

- Licencias ambientales: Autorizaciones para operación

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demora en construcción | Media | Alto | Plan de contingencia | ✅ Mitigado |
| Sobrecosto | Media | Alto | Control de costos | ✅ Mitigado |
| Falta de personal | Baja | Medio | Capacitación continua | ✅ Mitigado |
| Condiciones ambientales | Media | Medio | Monitoreo continuo | ✅ Mitigado |
| Cambios normativos | Baja | Alto | Seguimiento normativo | ✅ Mitigado |

## 📋 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### Obligaciones clave del contrato

- ✅ AT1 - Alcance: Proyecto integral - Cumplida

- ✅ AT2 - Operación: Operación y mantenimiento - Cumplida

- ⏳ AT3 - Especificaciones: Sistemas según estándares - En progreso

- ⏳ AT4 - Indicadores: Disponibilidad sistemas - En progreso

- ⏳ AT5-AT10: Apéndices técnicos - En progreso

### Referencias contractuales

- Contrato General: Marco legal del proyecto

- Apéndices Técnicos 1-10: Especificaciones técnicas

- Cláusulas: Obligaciones y responsabilidades

## 📚 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

### Documentos técnicos disponibles

| Documento | Fase | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTION_MASTER_Alcance_y_Objetivos_v1.0.md | Consolidado | v1.0 | Carpeta X |
| @@Roadmap_v12.0_Marco_Gestion_Consolidado.md | Gestión | v12.0 | Directorio raíz |

### Para más información técnica

Los documentos técnicos detallados están disponibles en la Carpeta X del proyecto. Para información específica sobre implementación, contactar al equipo de EPC Proyecto.

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

| Rol | Responsable | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC | Administrador Contractual EPC | [Email/Tel] |
| Gerente de Construcción | [Nombre] | [Email/Tel] |

## 📊 INDICADORES DE DESEMPENO (KPIs)

| Indicador | Meta | Actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento cronograma | 100% | 95% | 🟡 En progreso |
| Cumplimiento presupuesto | 100% | 98% | 🟢 Excelente |
| Calidad de obra | 100% | 97% | 🟢 Excelente |
| Seguridad en obra | 0 accidentes | 0 accidentes | 🟢 Excelente |
| Cumplimiento ambiental | 100% | 100% | 🟢 Excelente |

## 🔄 CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios Principales | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2025 | Versión inicial ejecutiva | Administrador Contractual EPC |

Documento preparado por: Administrador Contractual EPC
Última actualización: Enero 2025
Próxima revisión: Febrero 2025
Basado en: GESTION_MASTER_Alcance_y_Objetivos_v1.0.md