Table of Contents

# ESPECIALIDAD 01: INGENIERÍA CIVIL

## Documento Ejecutivo de Ingeniería

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Qué es esta especialidad y por qué importa

La Ingeniería Civil es la “base física” del ferrocarril que proporciona toda la infraestructura necesaria para la operación ferroviaria. Es como los cimientos y la estructura de un edificio, pero para un ferrocarril completo de 526 km que debe soportar el tráfico ferroviario durante 50 anos.

### Alcance en números - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Inversión estimada: $180,000 millones COP

- 526.133 km corredor: Longitud total del corredor ferroviario La Dorada-Chiriguaná

- 2 vías principales: Trocha estándar 1,435 mm según estándares FRA/AREMA

- 25 puentes + 5 viaductos: Obras de arte para cruzar ríos y quebradas

- 150 alcantarillas: Drenaje transversal cada 3.5 km promedio

- 30 muros de contención: Estabilización de taludes críticos

- 3,450,000 m³ excavación: Movimiento de tierras para explanación

- 1,720,000 m³ relleno: Compactación de terraplenes

### Hitos críticos

| Fase | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseno Conceptual | Enero 2025 | ✅ Completado |
| Licencias Ambientales | Febrero 2025 | ⏳ En progreso |
| Movimiento de Tierras | Marzo 2025 | ❌ Pendiente |
| Obras de Arte | Abril 2025 | ❌ Pendiente |
| Edificaciones | Mayo 2025 | ❌ Pendiente |

## 🔍 CRITERIOS DE DISENO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

### ¿Por qué 526.133 km de corredor?

Justificación Técnica: - Distancia real: Medición topográfica entre La Dorada y Chiriguaná - Trocha estándar: 1,435 mm según estándares FRA/AREMA para interoperabilidad - 2 vías principales: Capacidad de tráfico bidireccional simultáneo - Vías de servicio: Vías auxiliares para mantenimiento y maniobras - Criterio: Longitud total del corredor ferroviario

### ¿Por qué 25 puentes + 5 viaductos?

Justificación de Obras de Arte: | Tipo | Cantidad | Justificación | |:—–|:———|:————–| | Puentes | 25 unidades | Cruce de ríos y quebradas principales | | Viaductos | 5 unidades | Cruce de valles profundos y zonas urbanas | | Alcantarillas | 150 unidades | Drenaje transversal cada 3.5 km | | Muros de contención | 30 unidades | Estabilización de taludes críticos |

Criterios de selección: - Análisis hidráulico: Cruce de corrientes de agua - Topografía: Valles profundos requieren viaductos - Geotecnia: Taludes inestables requieren muros - Drenaje: Alcantarillas cada 3.5 km para drenaje transversal

### ¿Por qué 3,450,000 m³ de excavación?

Justificación de Movimiento de Tierras: - Análisis de perfiles: Corte y relleno según topografía del terreno - Explanación ferroviaria: Ancho de explanación 12m (2 vías + drenaje) - Pendientes: Máximo 2% según especificaciones ferroviarias - Curvas: Radio mínimo 600m para velocidad 80 km/h - Cálculo: Volumen calculado por perfiles longitudinales

### ¿Por qué edificaciones específicas?

Justificación de Edificaciones: | Edificación | Área | Justificación | |:————|:—–|:————–| | CCO La Dorada | 1,100 m² | Centro de control operacional | | 5 Estaciones ENCE | 200 m² c/u | Estaciones con enclavamientos | | Talleres | 4,500 m² | Mantenimiento de material rodante | | Oficinas | 800 m² | Personal técnico y administrativo |

### ¿Por qué estándares NSR-10?

Justificación Normativa: - Sismo resistencia: Zona sísmica intermedia de Colombia - Vida útil: 50 anos mínimo según especificaciones - Seguridad: Factor de seguridad 1.5 para cargas ferroviarias - Durabilidad: Concreto con aditivos para ambiente agresivo - Mantenimiento: Diseno para acceso y reparación

## 🎯 FUNCIÓN Y PROPÓSITO DE LA ESPECIALIDAD

### ¿Qué hace esta especialidad?

La Ingeniería Civil proporciona infraestructura física para la operación ferroviaria: - Corredor ferroviario: Base física para circulación de trenes - Obras de arte: Cruce de obstáculos naturales y artificiales - Edificaciones: Instalaciones para operación y mantenimiento - Sistemas civiles: Drenaje, iluminación, senalización

### ¿Por qué la necesitamos?

- Base física: Sin infraestructura civil no hay ferrocarril

- Seguridad: Estructuras sismo resistentes y duraderas

- Capacidad: 2 vías para tráfico bidireccional

- Mantenimiento: Acceso para operación y mantenimiento

- Sostenibilidad: Criterios ambientales y eficiencia energética

### ¿Cómo se integra con otras especialidades?

[Ingeniería Civil] ←→ [Ingeniería Eléctrica] ←→ [Ingeniería Mecánica]
         ↓                      ↓                      ↓
[Infraestructura] ←→ [Alimentación Eléctrica] ←→ [Material Rodante]
         ↓                      ↓                      ↓
[Sistemas Civiles] ←→ [Sistemas de Control] ←→ [Sistemas de Comunicación]

## 🏗️ COMPONENTES PRINCIPALES

### 1. Corredor Ferroviario Principal

Propósito: Base física para circulación de trenes

Especificaciones técnicas: | Parámetro | Valor | Justificación | |:———-|:——|:————–| | Longitud | 526.133 km | Distancia La Dorada-Chiriguaná | | Trocha | 1,435 mm | Estándar FRA/AREMA para interoperabilidad | | Vías principales | 2 vías | Capacidad bidireccional | | Ancho explanación | 12 m | 2 vías + drenaje + servicios | | Pendiente máxima | 2% | Según especificaciones ferroviarias |

### 2. Obras de Arte

Propósito: Cruce de obstáculos naturales y artificiales

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Puentes | 25 unidades | Cruce de ríos principales | ⏳ En diseno | | Viaductos | 5 unidades | Valles profundos | ⏳ En diseno | | Alcantarillas | 150 unidades | Cada 3.5 km promedio | ⏳ En diseno | | Muros de contención | 30 unidades | Taludes críticos | ⏳ En diseno |

### 3. Edificaciones

Propósito: Instalaciones para operación y mantenimiento

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | CCO La Dorada | 1 unidad | La Dorada | ⏳ En construcción | | Estaciones ENCE | 5 unidades | Estaciones principales | ⏳ En construcción | | Talleres | 3 unidades | La Dorada, Chiriguaná, línea | ⏳ En construcción | | Oficinas | 8 unidades | CCO y estaciones | ⏳ En construcción |

## 📐 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

### Tabla consolidada de especificaciones

| Parámetro | Valor | Estándar Aplicable |
| --- | --- | --- |
| Trocha ferroviaria | 1,435 mm | FRA/AREMA 600 |
| Pendiente máxima | 2% | FRA/AREMA 703 |
| Radio mínimo curvas | 600 m | FRA/AREMA 703 |
| Carga por eje | 25 ton | FRA/AREMA 700 |
| Vida útil | 50 anos | NSR-10 |
| Factor sísmico | 0.25 g | NSR-10 |

### Criterios de aceptación

- ✅ Corredor 526.133 km con trocha estándar

- ✅ 2 vías principales operativas

- ✅ Obras de arte según especificaciones

- ✅ Edificaciones sismo resistentes

- ✅ Sistemas de drenaje funcionales

## 📍 UBICACIÓN Y DESPLIEGUE

### Mapa de despliegue

El corredor ferroviario se extiende 526.133 km entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), atravesando 5 departamentos con diferentes características topográficas y geológicas.

### Tabla de obras principales por departamento

| Departamento | Longitud | Puentes | Viaductos | Edificaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caldas | 45 km | 3 | 1 | CCO La Dorada |
| Antioquia | 180 km | 8 | 2 | Estación Puerto Berrío |
| Santander | 150 km | 6 | 1 | Estación Barrancabermeja |
| Norte de Santander | 100 km | 4 | 1 | Estación Bucaramanga |
| Cesar | 51 km | 4 | 0 | Estación Chiriguaná |

## ⚙️ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación normal

La infraestructura civil opera 24/7 proporcionando base física para circulación de trenes, con monitoreo continuo de condiciones estructurales y geotécnicas.

### Mantenimiento preventivo

- Diario: Inspección visual de vías y estructuras

- Semanal: Verificación de drenajes y alcantarillas

- Mensual: Inspección de puentes y viaductos

- Trimestral: Evaluación geotécnica de taludes

- Anual: Evaluación estructural completa

### Respuesta a fallas

- Detección de fallas por inspección o monitoreo

- Evaluación de criticidad y impacto

- Reparación según procedimientos establecidos

- Verificación de funcionamiento normal

- Documentación de incidentes y reparaciones

## 🔗 INTERFACES CON OTRAS ESPECIALIDADES

### Diagrama de interfaces

[Ingeniería Civil] ←→ [Ingeniería Eléctrica] ←→ [Ingeniería Mecánica]
         ↓                      ↓                      ↓
[Infraestructura] ←→ [Alimentación Eléctrica] ←→ [Material Rodante]
         ↓                      ↓                      ↓
[Sistemas Civiles] ←→ [Sistemas de Control] ←→ [Sistemas de Comunicación]

### Tabla de interfaces críticas

| Especialidad | Tipo de Interfaz | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería Eléctrica | Alimentación y servicios | Alta | EPC Civil |
| Ingeniería Mecánica | Material rodante y talleres | Alta | EPC Civil |
| Ingeniería de Sistemas | Sistemas de control | Media | EPC Civil |
| Ingeniería Ambiental | Gestión ambiental | Media | EPC Civil |

## 📋 SUPUESTOS TÉCNICOS Y LIMITACIONES

### Supuestos Críticos del Diseno

| Supuesto | Valor Asumido | Impacto si Cambia | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Carga por eje | 25 ton | Mayor refuerzo si aumenta | Diseno conservador |
| Vida útil | 50 anos | Mayor mantenimiento si reduce | Materiales de calidad |
| Factor sísmico | 0.25 g | Mayor refuerzo si aumenta | Diseno sismo resistente |
| Condiciones geotécnicas | Suelos estables | Mayor movimiento de tierras | Estudios geotécnicos |
| Condiciones hidráulicas | Caudales históricos | Mayor capacidad de drenaje | Análisis hidrológico |

### Limitaciones del Diseno

- Topografía: Limitaciones por pendientes y curvas

- Geología: Condiciones del suelo y roca

- Hidrología: Caudales de ríos y quebradas

- Acceso: Dificultad de acceso en zonas remotas

- Ambiental: Restricciones por licencias ambientales

### Dependencias Críticas

- Licencias ambientales: Autorización para construcción

- Estudios geotécnicos: Condiciones del suelo

- Estudios hidrológicos: Caudales de diseno

- Materiales: Suministro de materiales de construcción

- Mano de obra: Personal especializado en construcción

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condiciones geotécnicas adversas | Media | Alto | Estudios geotécnicos detallados | ✅ Mitigado |
| Eventos hidrológicos extremos | Media | Alto | Análisis hidrológico probabilístico | ✅ Mitigado |
| Restricciones ambientales | Baja | Alto | Gestión ambiental temprana | ✅ Mitigado |
| Acceso a materiales | Baja | Medio | Proveedores alternativos | ✅ Mitigado |
| Condiciones climáticas | Media | Medio | Programación estacional | ✅ Mitigado |

## 📋 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### Obligaciones clave del contrato

- ✅ AT1 - Alcance: Infraestructura ferroviaria completa - Cumplida

- ✅ AT2 - Operación: Mantenimiento con disponibilidad 99.95% - Cumplida

- ⏳ AT3 - Especificaciones: Obra civil según estándares - En progreso

- ⏳ AT6 - Ambiental: Gestión ambiental de obras - En progreso

- ⏳ AT7 - Predial: Gestión predial para infraestructura - En progreso

### Referencias contractuales

- Apéndice Técnico 1: Alcance del proyecto - Infraestructura civil

- Apéndice Técnico 2: Operación y mantenimiento - Infraestructura civil

- Apéndice Técnico 3: Especificaciones técnicas - Obra civil

- Apéndice Técnico 6: Gestión ambiental - Obras civiles

- Apéndice Técnico 7: Gestión predial - Infraestructura civil

## 📚 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

### Documentos técnicos disponibles

| Documento | Fase | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD_01_Ingenieria_Civil_Master.md | Consolidado | v1.0 | Carpeta X |
| V.1.1_Obras_Civiles_Infraestructura_DETALLADA.md | Detalle | v5.0 | V. Ingeniería |
| IV.1_Especificaciones_Basicas_Civil_v5.0.md | Básica | v5.0 | IV. Ingeniería |
| VII.1.1_Matriz_Normatividad_Civil.md | Soporte | v1.0 | VII. Soporte |

### Para más información técnica

Los documentos técnicos detallados están disponibles en la Carpeta X del proyecto. Para información específica sobre implementación, contactar al equipo de EPC Civil.

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

| Rol | Responsable | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Líder Técnico Civil | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC | Administrador Contractual EPC | [Email/Tel] |
| Responsable Ambiental | Coordinador Ambiental | [Email/Tel] |

## 📊 INDICADORES DE DESEMPENO (KPIs)

| Indicador | Meta | Actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad infraestructura | 99.95% | 99.8% | 🟡 Mejorable |
| Cumplimiento cronograma | 100% | 95% | 🟡 En progreso |
| Calidad de obra | 100% | 98% | 🟢 Excelente |
| Cumplimiento ambiental | 100% | 100% | 🟢 Excelente |
| Seguridad en obra | 0 accidentes | 0 accidentes | 🟢 Excelente |

## 📋 DECISIONES TECNICAS APLICADAS

### Obras civiles actualizadas

- Estado: ✅ Ver sistemas relacionados

- Fuente: Cocina I-VI consolidada

## 🔄 CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios Principales | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2025 | Versión inicial ejecutiva | Administrador Contractual EPC |

Documento preparado por: Administrador Contractual EPC
Última actualización: Enero 2025
Próxima revisión: Febrero 2025
Basado en: ESPECIALIDAD_01_Ingenieria_Civil_Master.md v1.0